乡村生态振兴工作专班2021年度

重点任务清单

四、乡村生态振兴工作专班任务清单

39.打造乡村振兴高标准精品片区。与全域公园城市建设相结合，锚固生态山体、生态水系、生态林网、生态田园本底，建设生态郊野公园，发展特色村镇公园，高标准建设乡村振兴精品片区，新规划建设周村区凤凰山乡村振兴示范区，将2020年建设片区纳入本年度管理，一体调度、一体推进。精选优势片区，优化扶持政策，打造高端精品。1000人以上的村庄改造建设不少于1处乡村游园。新建省级美丽乡村4个。

牵头部门：区农业农村局

配合单位：区住房城乡建设局、区自然资源局、区财政局，王村镇、南郊镇

40. 推进省级美丽村居试点建设。以房屋建筑风貌打造为重点，突显地方建筑特色，全力打造齐鲁民居新范式。2021年第一批试点韩家窝村基本完成建筑风貌打造，第三批申报试点的皇住村完成村庄设计，适时启动项目建设。

牵头部门：区住房城乡建设局

配合单位：区农业农村局，南郊镇

41. 农村改厕长效管护机制基本建立。督促协调相关镇办进一步完善厕所粪污纳入管网，加强后期管护，确保管网正常运行。加强农村改厕后续管护长效机制建设，强化后续管护服务水平，提高群众满意度。

牵头部门：区住房城乡建设局

配合单位：区生态环境分局、区农业农村局，相关镇（街道）

1. 实施农村生活污水治理巩固提升。编制农村生活污水治

理方案，因地制宜，统筹推进，重点整治镇（街道）所在地、中心村、人口聚集区等地区，2021年完成15个以上行政村生活污水治理验收。启动农村黑臭水体治理1条。制定出台运行设施运行管理办法，完善长效监管体系机制。

牵头部门：区生态环境分局

配合单位：区住房城乡建设局、区农业农村局、区水利局、区综合行政执法局，相关镇（街道）

43. 深入展开爱国卫生运动。2021年申报省级卫生村20个。分级分类推进村卫生室标准化建设，建设省级示范标准村卫生室2个，市级示范标准村卫生室4个，区级示范标准村卫生室30个。

牵头部门：区卫生健康局

配合单位：相关镇（街道）

1. 持续推进“四好农村路”建设。2021年度，实施农村公路路网延伸通达工程25.39公里、改造提升工程9.3公里、路面状况改善工程37.2公里。制定印发《2021年农村公路工作要点实施方案》。

牵头部门：区交通运输局

配合单位：区财政局、区自然资源局、相关镇（街道）

1. 实施垃圾分类示范片区创建。广泛开展生活垃圾分类宣传活动，建立定期调度考评制度，加强督促指导。开展农村生活垃圾分类试点，2021 年我区至少 50%以上镇（街道）全域基本建成生活垃圾分类示范片区。

牵头部门：区城乡环境卫生维护中心

配合单位：各镇（街道）

46. 实施水生态环境保护修复运动。实现河湖长制提档升级，

河湖违法问题清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，保持动态清零。实施周村区水生态环境建设与保护提升工程，对周村水库以及淦河、涿河、月河进行生态整治。完成3座水库、1座橡胶坝安全鉴定任务。实施王村镇西宝山生态清洁型小流域综合治理项目，治理水土流失面积7平方公里。

牵头部门：区水利局

配合单位：区生态环境分局、区农业农村局、区住房城乡建设局、区自然资源局、区综合行政执法局，相关镇（街道）

47. 深入开展国土和乡村绿化。组织开展造林绿化，2021 年完成造林绿化提升100亩。大力开展村庄绿化美化提升，年内创建市级森林乡镇1个、森林村居2个。完善林长制组织管理体系，落实林长制制度体系，健全林长制绩效评价体系。

牵头单位：区自然资源局

配合单位：相关镇（街道）

48.优化农村基础配套设施建设。推动农业农村节点性、支撑性数字基础设施建设，5G基站加快向建制镇驻地和中心村布局，提高农村地区家庭、经营业户千兆光网接入能力。实施农供水提质工程，推动城乡供水一体化，因地制宜实施规模化供水，农村自来水普及率稳定在97%以上。全面实施乡村电气化提升工程，推进农村智能电网建设，实施燃气下乡工程，加强煤炭清洁利用。推进农村客运公交化、文化体育、公共照明等综合服务设

施建设。健全农村危房动态监测机制，力争用3年左右时间，建立健全常态化农村房屋建设管理制度。

牵头部门：区委宣传部、区发展改革局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水利局、区文化旅游局、区教育体育局、周村供电中心

配合单位：各镇（街道）