附件

2023年三季度全区经济社会发展主要目标任务完成情况表

二、以融合为导向，走一体推进之路，在区域协调发展上加压奋进

| 序 号 | 年度目标 | 第三季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 抓好乾瑞医药产业园、檀林文化创意产业园等13个园区精准招商运营，加快中国电子服务型制造产业示范园、淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地、安澜5G通讯等项目建设。 | ①中国电子服务型制造产业示范园二期部分基础施工；淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目二次结构施工；安澜5G通讯项目基础施工。②做好资源对外推介。在推动现有在谈项目落地得基础上，梳理区领导外出对接项目中适合园区落地的企业，积极对接，靠上服务争取落地。 | 丁 军 | 区发展改革局 区投资促进中心 淄博大学城发展中心 | 立足本职，紧抓项目，持续开展高频率外出招商考察活动，抢抓项目招引新机遇。三季度，区领导带队开展外出招商活动7次，对接企业、项目30余个；区投促中心开展自主外出招商活动8次，对接企业、项目10个；8月份，航天宏图与我区成功签订合作协议。做好项目储备和线索梳理，积极对接，针对性向相关镇办园区推介，靠上服务，推动项目签约落地。 | 已完成 |

三、以产业链为重点，走集群发展之路，在资源要素耦合上加力提速

| 序 号 | 年度目标 | 第三季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 借势我区列为全市智能装备产业链主导区县、全市预制食品高质量发展产业带和企业聚集区，对接招引行业头部企业、细分市场顶尖企业、科技型中小企业，带动上下游配套产业在我区布局。 | 依托智能装备、预制食品本地调研情况，开展以商招商、延链招商工作，针对长三角、粤港澳大湾区、成渝都市圈等装备制造、预产食品聚集区，积极组织招商活动， 推进重点项目。 | 丁 军 | 区投资促进中心 区工业和信息化局区商务局 | 智能装备方面，赴武汉华工激光工程有限责任公司、中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司、中船重工725所等公司实地考察并推动华工激光、高能焊管项目取得实质进展；预制食品方面，赴浙江宁波考察浙江科露宝、潍坊诸城考察山东佳乐家农牧科技、山东惠发食品股份有限公司等企业对接预制食品相关项目，与山东鲁文公司对接2轮，鲁文公司在预制食品产业园建设方面有着雄厚实力，现正就项目落地承载园区进行选址。 | 已完成 |
| 24 | 力争新引进过亿元项目30个以上，省外到位资金50亿元以上。 | 力争新引进过亿元项目20个以上，省外到位资金35亿元以上。 | 丁 军 | 区投资促进中心 | 1-9月份，新引进过亿元项目30个，省外到位资金43.2亿元。 | 已完成 |