周村区第二轮中央生态环境保护督察信访交办件（受理编号X2SD202109090069）整改报告
对第二轮中央生态环境保护督察信访交办件（受理编号X2SD202109090069）整改工作已完成。现将有关情况公示如下：

一、群众反映的问题

1.淄博市周村区王村镇王村，海天公司将大量印染泥非法掩埋在102省道王村段北侧（王村电厂大门外南侧原大坑）、苏李村化工厂东侧（宝山坑洼地）等地；印染污水池旁约42亩地被污水排入污染。

2.赫达公司长期向院墙边井中注入废水，排入地下；通过厂东北角劣质污水池向墙外排废水，最后排入拖沟中；将大量废料违法贮存在王村老厂内。

3.王村板纸厂（王村纸业公司）长期向西土路北侧（邹平柏家村南）大坝中直排污水，严重污染环境。

二、整改措施

1.王村镇人民政府会同市生态环境局周村分局委托具有资质的第三方检测机构针对反映的问题进行现场勘查，编制检测方案，根据方案对苏李村宝山坑洼地、“42亩地”、赫达公司东北角墙外耕地进行土壤调查，对赫达公司厂内自备井水质进行取样检测，检测报告均已出具，无特征污染物超标现象。王村镇人民政府、市生态环境局周村分局督促：淄博海天纺织有限公司切实履行污染防治主体责任，严格落实固废、废水环境治理标准要求，强化污染防治设施日常检修维护，确保生化污泥规范化转移处置，生产废水稳定达标排放

2.山东赫达股份有限公司工业盐危险废物性质鉴别报告已出具，不属于危险废物，为一般工业固废，企业已制定工业盐处置计划方案，规范转移。

3.淄博王村纸业有限公司切实抓好工业废水治理工作，强化废水收集处理设施日常检修维护，保障废水治污设施正常有效运行，稳定达标排放。

三、整改成效

1.淄博海天纺织有限公司已严格落实固废、废水环境治理标准要求，污染防治设施及时检修维护，生化污泥规范化转移处置，生产废水稳定达标排放。

2.山东赫达股份有限公司工业盐已全部清理完毕。

3.淄博王村纸业有限公司，废水收集处理设施及时检修维护，废水治污设施正常有效运行，稳定达标排放。

该问题已整改完成，达到销号标准。

王村镇人民政府
                                       2022年1月3日
周村区第二轮中央生态环境保护督察信访交办件（受理编号X2SD202109090069）销号验收报告
关于对第二轮中央生态环境保护督察信访交办件（受理编号X2SD202109090069），反映“
1.淄博市周村区王村镇王村，海天公司将大量印染泥非法掩埋在102省道王村段北侧（王村电厂大门外南侧原大坑）、苏李村化工厂东侧（宝山坑洼地）等地；印染污水池旁约42亩地被污水排入污染。2.赫达公司长期向院墙边井中注入废水，排入地下；通过厂东北角劣质污水池向墙外排废水，最后排入拖沟中；将大量废料违法贮存在王村老厂内。3.王村板纸厂（王村纸业公司）长期向西土路北侧（邹平柏家村南）大坝中直排污水，严重污染环境。”的销号验收报告。

一、调查核实情况

1.淄博海天纺织有限公司主要从事纺织品生产加工。前期已查实该企业历史上曾在王村电厂大门外南侧原大坑填埋污水处理生化污泥，现场已按要求进行清挖并处置完毕。咨询苏李村村民，未见有企业向“宝山坑洼地”填埋污泥，询问海天公司，未向“宝山坑洼地”运送填埋过生化污泥。目前，生产废水经厂内生化处理后通过管网输运至王村污水处理厂，废水处理污泥经浓缩压滤后，委托淄博绿能环保能源有限公司焚烧处置。“印染污水池”为淄博海天纺织有限公司污水处理站，厂内西北侧为空地，长满杂草。厂外西北侧为墓地和农田（俗称“42亩地”），农作物及植被长势良好。坑洼地”、“42亩地”、赫达公司东北角墙外耕地进行土壤调查，对赫达公司厂内自备井水质进行取样检测。

2.“山东赫达股份有限公司主要从事纤维素醚制造生产，有周村、王村两个厂区。反映的王村厂区已于2019年6月停产，该厂区内只有一眼自备水井，用于生产、生活用水。厂区外东北角院墙边有一处污水检查井，联通王村城镇污水管网。“向墙外排废水，最后排入拖沟中”实为该企业生化法污水处理站，废水排口安装自动在线监测设施并与生态环境部门联网，生产废水经污水处理站处理后通过院墙外检查井联通污水管网输送至淄博市周村区王村污水处理厂。企业厂区东北角院墙外有一条东西方向天然沟渠（俗称“沱沟”），沟内为雨水。2019年6月企业停产后，污水处理站及废水排口全部停用，无废水排放。“废料”为企业周村厂区在产项目产生的工业副产盐。2021年6月，因委托处置单位市场需求原因造成工业盐积存，企业将多余工业盐转移至王村厂区专用仓库暂存。坑洼地”、“42亩地”、赫达公司东北角墙外耕地进行土壤调查，对赫达公司厂内自备井水质进行取样检测。

3.淄博王村纸业有限公司主要从事机制纸及板纸制造。“西土路北侧（邹平柏家村南）大坝”为原王村村北侧灌溉贮水池。前期该企业所在区域无污水处理厂，企业于1995年实施了造纸废水治理回用项目改造，生产废水经纤维回收和沉淀氧化后排入王村村北侧灌溉贮水池内暂存，80%循环回用，20%用于农田灌溉。2008年王村污水处理厂建成投用，该企业新上一套活性污泥生化法废水处理系统，废水处理后通过污水管网送至王村污水处理厂处理，原灌溉贮水池停止使用。2021年5月（5-9月为丰水期），第三方环境检测机构对该灌溉贮水池内沉积物及下游监控点地下水环境质量状况取样检测，结果显示各项特征污染物指标达标。

二、处理整改意见
1.王村镇人民政府会同市生态环境局周村分局委托具有资质的第三方检测机构针对反映的问题进行现场勘查，编制检测方案，根据方案对苏李村宝山坑洼地、“42亩地”、赫达公司东北角墙外耕地进行土壤调查，对赫达公司厂内自备井水质进行取样检测，检测报告均已出具，无特征污染物超标现象。王村镇人民政府、市生态环境局周村分局督促：淄博海天纺织有限公司切实履行污染防治主体责任，严格落实固废、废水环境治理标准要求，强化污染防治设施日常检修维护，确保生化污泥规范化转移处置，生产废水稳定达标排放。
2.山东赫达股份有限公司工业盐危险废物性质鉴别报告已出具，不属于危险废物，为一般工业固废，企业已制定工业盐处置计划方案，规范转移。

3.淄博王村纸业有限公司切实抓好工业废水治理工作，强化废水收集处理设施日常检修维护，保障废水治污设施正常有效运行，稳定达标排放。

三、核实验收情况
目前，该问题已经整改完成，并按要求组织王村镇政府、淄博市生态环境局周村分局2人组成验收组进行销号验收。

1.淄博海天纺织有限公司已严格落实固废、废水环境治理标准要求，污染防治设施及时检修维护，生化污泥规范化转移处置，生产废水稳定达标排放。

2.山东赫达股份有限公司工业盐已全部清理完毕。

3.淄博王村纸业有限公司，废水收集处理设施及时检修维护，废水治污设施正常有效运行，稳定达标排放。

附件：现场验收表
王村镇人民政府
                                   2022年1月3日

附件
现场验收表
时间：2023年1月3日
	受理编号
	X2SD202109090069

	反馈问题
	1.淄博市周村区王村镇王村，海天公司将大量印染泥非法掩埋在102省道王村段北侧（王村电厂大门外南侧原大坑）、苏李村化工厂东侧（宝山坑洼地）等地；印染污水池旁约42亩地被污水排入污染。

2.赫达公司长期向院墙边井中注入废水，排入地下；通过厂东北角劣质污水池向墙外排废水，最后排入拖沟中；将大量废料违法贮存在王村老厂内。

3.王村板纸厂（王村纸业公司）长期向西土路北侧（邹平柏家村南）大坝中直排污水，严重污染环境。

	现场核查情况
	2023年1月3日，淄博市生态环境局周村分局、王村镇人民政府联合对该问题现场整改落实情况进行验收，淄博海天纺织有限公司已严格落实固废、废水环境治理标准要求，污染防治设施及时检修维护，生化污泥规范化转移处置，生产废水稳定达标排放；山东赫达股份有限公司工业盐已全部清理完毕；淄博王村纸业有限公司，废水收集处理设施及时检修维护，废水治污设施正常有效运行，稳定达标排放。整改措施均已落实到位，达到预期整改成效。

	验收单位
	验收人员
	备注

	王村镇人民政府
	
	

	淄博市生态环境局周村分局
	
	

	
	
	

	
	
	




