
周村区人民政府办公室

关于印发周村区2017年背街小巷专项整治

工作方案的通知

周政办字〔2017〕3号

各镇政府、街道办事处，周村经济开发区管委会，区政府有关部门，有关单位：

现将《周村区2017年背街小巷专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。
周村区人民政府办公室

2017年1月17日

周村区背街小巷专项整治工作方案
根据市委、市政府确定的2017年度重点工作安排，为进一步改善人居环境，提升群众满意度，2017年对城区24条背街小巷进行专项整治。特制定实施方案如下：

一、工作目标

通过专项整治行动，实现背街小巷环境整洁，卫生状况好；街巷路面硬化、平整，无坑洼积水；排水设施完善，无露天排水沟渠；道路附属设施完好，无井盖破损、丢失；路灯无破损，功能完好，建立起背街小巷管理责任主体明确、职责明晰、监管体系健全的长效管理机制。

二、整治内容

整治内容主要是，依附于背街小巷上的排水、照明、园林绿化、道路保洁、环卫设施、各种社会管线井盖等设施及其附属设施。

三、整治标准

（一）街巷路面：沥青或水泥砼路面平整，无沉陷、裂缝、坑槽等损坏及无明显坑洼积水；人行道铺装平整，无破损、错台、凸起、凹陷等损坏及无明显坑洼积水；路缘石稳固、直顺、清洁；镶边石与人行道相接平顺，无裂口、断裂、缺失现象；无废弃线杆等残缺设施。
（二）排水设施：有条件的实现雨、污管网分流，无私接、混接、乱排等现象; 雨污管网畅通，无破损、塌陷、堵塞、冒溢等问题；雨水斗、雨污水检查井内清理干净，淤积不超过管径1/3。

（三）照明设施：装灯率达到100%，亮灯率达到96%以上；照明设施及其附属设施齐全、完好、整洁，运转正常。

（四）园林绿化：对缺株的行道树进行补植, 树种、规格要与相邻植株保持一致，并与主次干道路绿化形成系统；因人为践踏、汽车碾压等形成的裸露地，根据现场需要确实不能进行绿化补植的，应进行铺装。
（五）道路保洁：落实清扫保洁制度，巡回检抬，全日保洁，无杂物、无卫生死角，达到相应道路保洁等级标准；雪后扫雪除冰和雨后、淤积垃圾清理工作及时到位。

（六）环卫设施：配套建设合理数量的果皮箱、垃圾桶等环卫设施；果皮箱、垃圾桶外体干净，周围整洁，清理及时。

（七）雨水箅、雨污水井盖及各种社会管线井盖：设置符合国家规范要求，安装牢固并与路面相接平顺，无破损、丢失、移位、塌陷等问题；井盖应采用三防井盖。
四、实施步骤

（一）排查和编制实施方案阶段。对辖区内所有街巷开展普查，根据普查情况，确定需要进行整治的街巷数量，并制定专项整治工作实施方案。

（二）集中整治阶段。对照整治标准，结合街巷实际状况，逐一制定整治措施，量化目标，分解任务，落实责任单位，有计划、有组织地开展整治行动，确保按时间节点完成整治任务。

（三）总结验收阶段。背街小巷专项整治行动全面完成，组织进行竣工验收。并对专项整治行动进行查缺补漏，认真总结，巩固整治成果，由集中整治转向长效管理。

五、保障措施

为确保各项工程任务全面完成，各有关部门要高度重视，进一步明确职责，精心组织安排，抓好工作落实。要求如下：

（一）加强领导，狠抓落实。要切实履职尽责，制定具体实施方案，细化措施，各责任单位要明确具体责任人，建立目标明确、分工科学、落实有力的工作机制，确保任务按照时间进度顺利完成。

（二）严格监管，保证质量。按照“统筹兼顾、分类实施、保证重点”的原则，确保建设资金及时足额到位。要加强对工程质量和安全监督管理；建立完善的工程招投标、建筑材料、工程质量管理体系和责任追究办法，确保工程高标准、高质量建设，组织有关部门按照工程建设进度及时做好验收工作。对工程建设全过程跟进检查督导，通报工作进度，确保各项工作落到实处。

（三）强化宣传，广泛发动。背街小巷整治改造工程既是惠及民生的福民工程，又是为民办实事的群众满意工程。要充分利用电台、报纸、网络等媒体，加大宣传力度，广泛动员社区居民积极配合参与，营造人人关心、人人参与的良好社会氛围，确保工程顺利开展。

———————————————————————————————

抄送：区委办，区人大办，区政协办，区纪委办，区人武部，区法院，

      区检察院。

———————————————————————————————

周村区人民政府办公室                   2017年1月17日印发

———————————————————————————————
PAGE  
—  4  —


