关于2021年全面实行河长制湖长制

工作情况总结

一、周村区河湖概况

周村区共有市级河道1条，为孝妇河，流经南郊镇、北郊镇24个村，全长13.6km。区级河流4条，其中米沟河，流经南郊镇、丝绸路街道、青年路街道16个村（居），全长12km；涿河，流经南郊镇、大街街道、永安街街道11个村（居），全长6.3公里；淦河，流经王村镇、南郊镇、大街街道、永安街街道、城北路街道21个村（居），全长17km；白泥河，流经王村镇万家、西铺、东铺、栾古、中央5个村，全长5.4km。镇级河流5条，其中玉带河，流经王村镇沈古、杨古、栾古、大史5个村，全长4.1km；玉清河，流经王村镇黄埠、东铺2个村，全长1.6km；朱首湾流域，包括王村镇和家、前坡、朱首湾、朱家4个村，全长5km；东道流域，包括王村镇西道开、平楼、郭家、东道开4个村，全长3.5km；小尚流域，包括王村镇小尚、和家两个村，全长2.1km。

周村区原有小型水库8座，2020年沈古水库、朱首湾水库、王家庄水库降等为塘坝，2021年小尚水库、马鞍山水库降等为塘坝，现有小型水库3座，其中小（一）型水库2座，分别为河东水库，位于王村镇北河东村西的淦河上，1957年至1958年兴建，控制流域面积15.83平方公里，总库容126万立方米；丁家水库，位于南郊镇丁家村西的淦河上，1958年10月开工建设，1960年3月竣工，总库容114.4万立方米。小（二）型水库1座，为东道水库，15.5万立方米。

二、2021年工作开展情况

（一）督促各级河湖长认真履职尽责

今年，我区各级河湖长担负起河湖综合治理、违法问题整治、联防联控、督导考核问题等主体责任，严格落实河湖巡查制度，加大巡查力度，发现问题及时处理。今年以来，我区107名河长、84名河管员按照河湖长制工作要求，积极开展河湖日常巡查，区级河长完成巡河152次，镇级河长完成巡河836次，村级河长完成巡河5634次，河管员完成巡河3257次，整体巡河率达到95%以上。

（二）复核河湖管理范围划界数据

2020年我区按照市第5号总河长令要求，完成了所有市级、区级、镇级河道的划界测绘工作，累计埋设界桩843个、公示牌132个，发布《关于周村区河湖及水利工程管理范围和保护范围划定情况的公告》。2021年我区校核了河湖管理范围矢量数据，复核界桩、公示牌等信息，加强了河湖岸线利用管理规划，我区将根据河湖划界成果依法规范涉河湖开发建设活动和实现岸线资源合理有序利用，提高依法保护水生态环境、水利工程和水资源水平。

（三）开展“河长制湖长制攻坚行动”

为提升河湖环境精细化管理水平，我区今年继续开展河湖巡查管护提升攻坚行动，对全区河湖全覆盖排查，共发现岸坡损毁、河道堵塞、垃圾堆积等问题53处，目前已全部完成整治。充分发挥河管员巡河作用，河管员每日巡河发现河湖问题及时清理或上报，实行动态清零。截止目前完成清淤面积34万平方米，清运淤泥1800吨，捡拾垃圾162吨。为加强河湖水环境质量安全，我区组织对全区排口进行全面排查，共排查排污口4处，雨水口104个，对排口建档设牌，采取每日一巡的方式，确保河湖水质达标。

（四）市级美丽幸福河湖创建

今年我区积极将孝妇河北郊镇段创建为市级美丽幸福河湖，完善各项河湖管护制度，加强孝妇河各级河长体系建设，组建孝妇河巡查队伍，对孝妇河沿岸每日全覆盖巡河，发现问题及时协调有关职能部门处理。为加强群众参与，我区通过设置公示牌、建立有奖举报制度等方式，拓宽群众参与方式，引导群众积极献言献策，共建孝妇河美好家园。通过今年孝妇河治理工作，河道更加清洁美观，滨水慢行道、亲水平台等亲民便民设施更加完善，水生植物生长健壮，水生动植物及栖息动物类明显增多，河湖治理取得新成效。

（五）积极营造全社会爱河护河氛围

为全面提高治水管水能力，拓展公众参与渠道，营造全社会共同关心和保护河湖的良好氛围，我区出台《周村区河长制湖长制群众监督举报奖励办法》，鼓励公众积极参与我区河湖管理，在各河段设立民间河长13名，企业河长12名。先后举办志愿者护河行动、关爱家园爱河等活动，迅速在全区形成了爱河、护河的良好氛围，增强了全社会河道管理保护的责任意识、参与意识，助推河湖长制工作从“有名”向“有实”转变。为进一步做好河长制湖长制宣传推广工作，充分发挥学校的社会带动作用，我区先后组织实验中学、大姜小学、凤鸣小学开展了“河湖长制进校园活动”，通过开展“小手拉大手，大手带社会，社会共守护，逐梦幸福河”主题活动，推动河长制湖长制进校园，带领学生模拟河长巡河，引导学生争当河湖的保护者、生态文明的宣传者、美好家园的建设者。

（六）加强城区黑臭水体整治

我区2017年实施了淦河黑臭水体治理工程，2018年完成“初见成效”阶段评估工作，2019年完成“长制久清”阶段评估第一次民意测评工作，2020年开展“长制久清”阶段评估第二次民意测评工作，并通过省专家组评审，现已消除黑臭水体，黑臭水体消除比例为100%，达到《水污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》要求。严格河道的监督管理和入河污染物控制，在开展排查的同时结合“创卫”工作动员广大群众、环卫工人对城区沿线主河道、支流的卫生进行了全面彻底的清除治理，坚决不容许污水进入主河道，坚决杜绝河道内垃圾污染河流。

（七）加强农村生活污水和黑臭水体治理工作

今年我区农村生活污水处理工作扎实推进，市定任务共32个行政村，其中，新增治理行政村14个，巩固提升行政村18个。农村生活污水（灰水部分）治理项目，截至目前已全部开工，开工率100%；按照省定最新标准完成治理10个村，验收6个村，累计验收完成29个。10月20日，我区召开农村生活污水治理推进会，部署落实19日全市农村生活污水治理会议精神，要求切实提高政治站位，克服困难，倒排工期，把工程进度赶上来，确保按期完成省市任务。目前农村黑臭水体治理进展顺利，已完成彭东村黑臭水体治理，完成投资400余万元。

（八）推进雨污分流排水管网建设

今年我区积极开展雨污分流管网建设，结合老旧小区改造共建设雨污分流管网5公里。为全面排查我区雨污水管网，找出雨污混流口，彻底实现雨污分流，委托第三方专业机构对我区现状雨污水管网进行摸排，现已排查污水管线253.87公里、雨水管线302.65公里。初步拟定我区雨污管网改造计划：一是污水管网疏通清淤项目，计划实施联通路、明阳路、德阳路等45条道路污水管网的清淤工作；二是雨污混流点改造项目，计划对中心城区电厂路、东门路、新建路等54条路段369个雨污混接点进行改造；三是排水设施建设项目，计划建设排水防涝沟，解决相关道路排水防涝问题。

（九）加强水污染防治工作

目前我区孝妇河袁家桥断面稳定达到地表水Ⅳ类水体标准，杨古及宝山城市集中式饮用水水源地全部达到Ⅲ类标准，水质达标率100%。我区高度重视水污染防治工作，今年以来重点做好以下工作：一是加强重点涉水企业的监管。通过在线监控设施远程监控，实时掌握39家重点涉水企业及3家城镇污水处理厂外排水水质，确保持续稳定达标排放。二是加强河流水质监管。在孝妇河袁家桥设置自动监测站，对出境断面实时监测；同时开展断面水质手工取样监测，对孝妇河沿线仇家坝、袁家坝、袁家桥等断面及光大、淦清2家污水处理厂每月进行取样监测，及时掌握河道内地表水水质情况，提前预判、确保水质稳定达标。三是强化饮用水水源风险防控，保障重要饮用水水源水质安全。进一步完善城市集中式饮用水水源保护区标志设置和隔离防护设施建设，完成城镇集中式饮用水水源地规范化建设，现一级保护区范围内已无违法违章建设项目。

（十）扎实做好污水处理厂监督管理工作

每月定期对污水处理厂进行监督检查，现场查看污水处理厂设备运行、污泥处置、处理水量等情况，加强对污水处理厂的监督管理。加快光大、淦清等污水厂规范化建设，监管措施进一步完善，污泥处置更加规范，2021年4家污水处理厂运行良好，污泥处置及时有序，出水水质稳定达标。为进一步提高污水处理厂出水水质，使主要指标达到地表Ⅳ类水标准，2021年投资7100余万元推进光大、淦清、王村3家污水处理厂提标改造工程，现工程已开始施工，提标改造完成后，我区污水处理厂出水水质将得到进一步提升。