2023年全面实行河长制湖长制工作情况总结

一、周村区河湖概况

周村区共有市级河道1条，为孝妇河，流经南郊镇、北郊镇24个村，全长13.9km。区级河流4条，其中米沟河，流经南郊镇、丝绸路街道、青年路街道16个村（居），全长11.73km；涿河，流经南郊镇、大街街道、永安街街道11个村（居），全长4.37公里；淦河，流经王村镇、南郊镇、大街街道、永安街街道、城北路街道21个村（居），全长17km；白泥河，流经王村镇万家、西铺、东铺、栾古、中央5个村，全长5.4km。镇级河流5条，其中玉带河，流经王村镇沈古、杨古、栾古、大史5个村，全长4.1km；玉清河，流经王村镇黄埠、东铺2个村，全长1.6km；朱首湾流域，包括王村镇和家、前坡、朱首湾、朱家4个村，全长5km；东道流域，包括王村镇西道开、平楼、郭家、东道开4个村，全长3.5km；小尚流域，包括王村镇小尚、和家两个村，全长2.1km。

周村区现有小型水库3座，其中小（一）型水库2座，分别为河东水库，位于王村镇北河东村西的淦河上，1957年至1958年兴建，控制流域面积15.83平方公里，总库容126万立方米；丁家水库，位于南郊镇丁家村西的淦河上，1958年10月开工建设，1960年3月竣工，总库容114.4万立方米。小（二）型水库1座，为东道水库，总库容15.5万立方米。

二、2023年工作开展情况

（一）各级河湖长履职尽责。2023年我区根据区领导职责分工，及时调整了区级河湖长信息。目前我区共有区级河长8人、镇级河长19人、村级河长89人、河管员74人，我区加强对各级河湖长考核力度，督促各级河湖长切实担负起河湖综合治理、违法问题整治、联防联控、督导考核问题等主体责任；加强河管员管理，严格落实河湖巡查制度，对不能认真巡河、及时发现并上报问题的河管员予以撤换，确保巡河实效，每月定期对巡河情况进行全区通报，推动河长制从“有名”向“有实”转变。今年以来我区每月整体巡河率、巡河覆盖率、雨排口巡查率均达到100%。区级河长完成巡河94次，镇级河长完成巡河700次，村级河长完成巡河5086次，河管员完成巡河28169次。

（二）持续改善河湖水质。一是督促河管员每日对河道沿岸进行巡查，特别是孝妇河，重点巡查季节性水生植物和沿岸垃圾，发现问题及时处理或上报。对于季节性水生植物茂盛的河段，对枯死、漂浮的水生植物开展人工打捞，确保水质安全。二是加强重点涉水企业的监管，通过在线监控设施远程监控，实时掌握38家重点涉水企业及3家城镇污水处理厂外排水水质，确保持续稳定达标排放。三是开展断面水质取样监测，对孝妇河沿线仇家坝、袁家坝、袁家桥等断面及光大、淦清2家污水处理厂每月进行取样监测，及时掌握河道内水质变化情况，提前预判、确保水质稳定达标。

（三）积极创建美丽幸福河湖。深入开展河湖“清四乱”行动，对全区所有河道、水库开展全覆盖排查行动，共计排查出河湖“四乱”问题220处，并全部整改完成。今年已创建完成8条美丽幸福河湖，分别为区级河流3条，米河、涿河、淦河；镇级河流5条，为玉带河、玉清河、朱首湾流域、东道流域、小尚流域。通过美丽河湖建设，水质得到改善，打造了“水清、岸绿、河畅、景美”的河湖生态环境，增强了群众幸福感。

（四）加强宣传提高社会关注度。一是在前期开发“清水润周”微信公众护水平台基础上，发动广大群众积极参与注册，引导公众主动参与河湖长制工作，扩大社会各界对河湖长制工作的知晓程度。截至目前全区公众护水平台共注册用户22642人，已完成年度推广任务。二是建设河长制主题公园，为进一步开展河湖长制社会宣传教育活动，广泛深入普及河湖长制知识，营造全社会参与河湖管理保护的浓厚氛围，选定了两处公园作为河长制主题公园，分别为周村区爱国花园和周村区郑家游园，通过建设河长制主题雕塑、知识普及、文化宣传等内容，打造河长制宣传工作阵地，使群众了解河长制，展示了我区河长制工作目标和取得的成果。

（五）河道整治建设稳步推进。一是周村区淦河防洪排涝治理工程。2023年投资10000万元，主要内容包括河道清淤，护岸、护底改造，新建溢流堰、翻板闸等。今年以来累计完成河底改造21000m2，岸墙砌筑4000米，钢坝闸8座，溢流堰12座，生产桥1座，桥涵2座，污水管线改造366m。二是涿河淦河生态整治工程。2023年投资7600万元，主要内容包括改造岸坡护砌形式，新建翻板闸、溢流堰，景观绿化提升等。今年以来累计完成河底改造4500m2，岸墙砌筑2900米，广场地面铺装12000m2，景观桥3座，溢流堰5座，污水管线改造366m，乔木种植360余棵，灌木地被植物覆盖6500m2。

2023年12月29日