周村区水利局2022年第四季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

	序号
	任务目标
	进展成效
	后续举措

	1
	淦河涿河生态整治工程水利工程完成80%；白云湖湿地公园完工。
	四季度目标圆满完成，淦河涿河生态整治工程完成河道治理6km，桥梁改造已全部完成，水利部分已完成80%，污水管道改造除部分路段列入淦河防洪排涝治理工程实施外，已全部完成；白云湖湿地公园已建成开放。
	按计划持续保证施工进度和施工安全，确保保质保量完成工程项目。




