周村区水利局2023年第二季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

| 序号 | 任务目标 | 进展成效 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进古商城一期、三期工程建设，完成河道改造4000m2，广场铺装2000m2，绿化2000m2 | 古商城一期、三期工程建设已完工，累计完成河底改造4500m2，岸墙砌筑2900米，广场地面铺装12000m2，景观桥3座，溢流堰5座，污水管线改造366m，乔木种植360余棵，灌木地被植物覆盖6500m2。 | 做好工程扫尾工作。 |