丝绸路街道

“十二大攻坚行动”第三季度进展情况

重大项目建设攻坚行动：积极推进互联网交易中心和智慧厨电二期项目。截止目前项目正进行一层施工，完成投资5504万元，投资完成率达到22%；智慧厨电创新产业园二期项目6座标准化厂房中4座正在进行主体施工。

“产业攀登”攻坚行动：紧紧依托欧亚达家居周村商业广场、鲁中家居互联网交易中心、智慧厨电创新产业园等在建项目和打造五洲国际家纺产业基地为引领，促进辖区沙发家具、家纺、不锈钢产业线上线下同步高质量发展。

“双招双引”和对外开放攻坚行动：保利（青岛）实业有限公司与周村区政府签订合作框架协议，计划在北方布匹城，开发“中国(周村)丝绸文化中心项目”。欧亚达控股集团与五洲国际商业运营已签约，开发欧亚达家居周村商业广场项目。周村区万佳鲜生智慧农超市场在正阳路落地，项目将弥补我区新型智慧化农超生鲜市场的空白。
科教创新攻坚行动：协助五洲国际、智慧厨电争取区级扶持资金合计4335.51万元。

打造区域性科创产业金融高地攻坚行动：协助企业获取金融保障支持。针对金彩沙发城后续项目资金缺口问题和汇宝电器资金周转困难等问题，分别对接发改局和金融监管局，为项目和企业争取金融政策支持。
文旅融合发展攻坚行动：保利保利（青岛）实业有限公司与周村区政府签订合作框架协议，计划在在北方布匹城，开发“中国(周村)丝绸文化中心项目”项目计划建设商务、购物、文娱、展览、餐饮、居住于一体的现代化商业综合体，将更好提升城市品质形象，加快推进老工业区转型振兴、实现高质量发展。
精准扶贫和乡村振兴攻坚行动：对91户贫困户逐户走访，严格落实扶贫政策宣传，问题整改等，确保不出问题。

城市品质活力提升攻坚行动:截至第三季度，街道共计发动人员7000余人次，动用机械车辆2000余台次，清理各类垃圾40000余立方，整治立面350余块，整治经营秩序3000余处，维修破损井盖190余个，更换垃圾箱600余个，清理乱贴乱画1000余处,硬化平交道口12000余平方，修补破损路面7000余平方，绿化裸露土地50000余平方。截至目前，共计投入资金600余万元。

生态环境质量提升攻坚行动：持续加大对涉气企业、施工工地、物流园区、流动黑加油点及金周美食城的巡查监管，六项主要污染物指数均有不同程度的提高。
重点改革攻坚行动：积极推进街道37度阳光大厅和板凳党课创新品牌。
社会治理攻坚行动：以胜利社区八小工程为试点，积极推进市域社会治理。9月27日召开街道市域社会治理现代化工作推进会，现场观摩建国、市南、胜利社区市域社会治理现代化建设工作进展情况。
干部作风建设攻坚行动：开展“党建引领守初心  巡察整改促担当”廉政大讲堂，邀请市委第五巡察组副组长毕德云授课，强化廉政文化建设。分别通过在院门口、门厅、1至5楼楼道设置廉政文化墙、制作各科室廉政承诺版牌上墙、建设辖区案例警示展厅等方式，全方位打造街道机关廉政阵地。
