周村区全民健身工程项目情况简介

为更好满足广大群众对体育健身场地多元需求，推动基层公共体育设施全面提档升级，切实提升市民的生活品质，周村区积极申报全民健身工程项目。前期通过对项目用地选址、建设内容、设计方案等多次调研对接，2020年9月确定了凤鸣社区凤鸣路运动公园场地改造和大世界社区综合运动场地改造两个项目。

凤鸣社区凤鸣路运动公园场地改造场地改造项目于2020年9月正式开工，10份建成投用，总投资400万元，建设面积12000平方米，主要是对场地进行基底修整、铺设彩色沥青、门球足球多功场地人工草皮铺设、围栏改造、排水及照明设施等提升改造，建设标准篮球场、门球足球多功能场地。地面采用拼装式悬浮地板，具有零甲醛、零放射性、防滑、防磨、排水好、回弹性好、耐用安全等优势。采用多重划线的方式，充分发挥“一场多用”的集成功能，为附近凤鸣花苑小区、盛世豪庭小区、公安局宿舍等10个小区， 3000余户居民生活娱乐、休闲锻炼、健身等提供了舒适、优美、高标准的活动场所，

丝绸路街道大世界社区综合运动场地改造项目于2020年9月正式开工，10份建成投用，总投资58.3万元，建设面积1327平方米。主要是对废弃的轮滑场地进行提升改造，建设标准篮球场、羽毛球场、5人制足球场， 极大地满足了人民群众篮球、足球、羽毛球、毽球、排球等多方面的健身需求。