2025年全面实行河长制湖长制

工作总结

一、周村区河湖概况

周村区共有市级河道1条，为孝妇河，流经南郊镇、北郊镇24个村，全长13.9km。区级河流4条，其中米沟河，流经南郊镇、丝绸路街道、青年路街道16个村（居），全长11.73km；涿河，流经南郊镇、大街街道、永安街街道11个村（居），全长4.37公里；淦河，流经王村镇、南郊镇、大街街道、永安街街道、城北路街道21个村（居），全长17km；白泥河，流经王村镇万家、西铺、东铺、栾古、中央5个村，全长5.4km。镇级河流5条，其中玉带河，流经王村镇沈古、杨古、栾古、大史5个村，全长4.1km；玉清河，流经王村镇黄埠、东铺2个村，全长1.6km；朱首湾流域，包括王村镇和家、前坡、朱首湾、朱家4个村，全长5km；东道流域，包括王村镇西道开、平楼、郭家、东道开4个村，全长3.5km；小尚流域，包括王村镇小尚、和家两个村，全长2.1km。

周村区现有小型水库3座，其中小（一）型水库2座，分别为河东水库，位于王村镇北河东村西的淦河上，1957年至1958年兴建，控制流域面积13.8平方公里，总库容109.14万立方米；丁家水库，位于南郊镇丁家村西的淦河上，1958年10月开工建设，1960年3月竣工，总库容126.33万立方米。小（二）型水库1座，为东道水库，总库容13.8万立方米。

二、2025年工作开展情况

（一）建强责任体系，推动河湖长履职“全覆盖、无死角”

结合区领导职责分工，动态调整区级河湖长信息，构建“区级统筹、镇级落实、村级兜底、管员协同”的四级管护网络，目前全区共配备以区委书记、区长为首的区级河长8人、镇级河长19人、村级河长89人、河管员74人，区委书记、区长带头进行巡河，明确各级主体在河湖综合治理、违法整治、联防联控、督导考核中的核心责任。2025年以来，各级河湖长及管理员累计巡河3.5万余次，实现有效巡河率、河管员巡河周期覆盖率、排口巡查覆盖率“三个100%”，以高频次、高质量巡查守护河湖生态底色。

（二）聚焦标本兼治，打造美丽幸福河湖“高颜值、可持续”

一是全域排查清障，夯实生态基础。对全区河道、水库开展“拉网式”排查，重点整治乱占、乱采、乱堆、乱建问题，累计清理河道垃圾1200立方米，实现河湖岸线环境“净起来、美起来”。二是闭环机制提效，破解治理难题。依托巡河APP建立“发现-上报-整治-销号”全流程闭环体系，河管员实时上报“四乱”问题，区河长办跟踪整改、现场验收，确保问题整改“不悬空、不遗漏”。截至目前，累计发现并解决河湖问题13处，整改完成率100%。三是紧盯上级反馈，攻坚整改短板。针对市河长办暗访检查指出的36处问题，第一时间统筹镇办力量分类施策、靶向整改，除个别需长期推进的历史遗留问题外，其余问题均已整改到位，以问题整改倒逼河湖管护水平再提升。

（三）精准施策治污，筑牢河湖水质“安全线、保障网”

一是强化日常巡查管护。压实河管员每日巡查职责，聚焦季节性水生植物生长、沿岸垃圾堆积等重点问题，做到“早发现、早处置”。针对水生植物茂盛河段，及时组织人工打捞枯死、漂浮植株，从源头减少水质污染风险，保障河道水体清洁。二是严格企业排污监管。依托在线监控系统对38家重点涉水企业、3家城镇污水处理厂实施“全天候、动态化”监管，实时监测外排水质指标，确保企业污水排放持续稳定达标，从源头切断工业污染输入渠道。三是常态化水质监测。常态化开展孝妇河及其支流巡河取样监测工作，在张周路桥、中润大桥、月河入口、袁家桥等10余处采集水样，进行COD、氨氮等指标监测，截至目前累计巡查取样185次。2025年1-11月，孝妇河袁家桥断面平均水质为Ⅲ类水、超额完成省市目标要求。开展城市建成区黑臭水体清零行动，配合市监测中心每月进行建成区黑臭水体水质监测工作。四是加强饮用水水源保护。按照《关于做好饮用水水源地保护工作的通知》要求，组织王村镇、城北路街道对我区3处集中式饮用水水源环境问题进行自查整改。2025年集中式饮用水水源水质达标率100%。

（四）聚焦季节痛点，打好夏、秋两季清河“攻坚战、主动仗”

围绕夏、秋两季麦收期农作物秸秆、经济林木废弃物、塑料垃圾、畜禽粪污等入河污染突出问题，周村区河长办严格对照《淄博市2025年河湖管理工作任务清单》，统筹组织各镇办于5月27日至6月30日，9月25日至10月25日开展专项整治。本次行动覆盖米河、淦河、丁家水库等重点河湖，共梳理解决问题14项，整改完成率100%。有效遏制季节性污染，保障夏季河湖生态安全。

（五）凝聚全民力量，构建河湖保护“共同体、新格局”

以志愿活动为载体激活全民护河热情。2025年3月5日，组建“齐心‘河力’，护河有我”志愿服务队，首批成员15余人，正式打响全民护河“第一枪”。3月7日，服务队首赴孝妇河开展巡河护河与宣传活动，普及河湖保护知识；4月26日，结合“爱国社区杯”青年活力环湖跑大赛，在白云湖湿地公园同步开展志愿服务，引导青年群体成为护河生力军；7月12日，组织30余名志愿者前往孝妇河中润大道桥下清理河道垃圾，以实际行动传递护河理念。通过系列活动，逐步形成“政府主导、群众参与、共治共享”的河湖生态保护新模式，让爱河护河成为社会共识。今年以来3次安装警示标语进行镂空喷字，修复破损的隔离网，设置垃圾桶；发布通告对中润大道下孝妇河空间进行隔离封闭，禁止在河道游泳、戏水、垂钓等，呼吁大家爱护环境卫生，做到自身垃圾，随手带走；在周六、周日游客较多时，组织志愿者向游客宣教保护环境、防溺水等方面知识。

（六）紧扣遥感核查，把好河湖地物“复核关、整治关”

按照《山东省河长制办公室关于印发<山东省河湖库地物遥感图斑核查“回头看”工作方案(2025-2027年)>的通知》要求，为做好河湖库地物图斑核查“回头看”工作，我区立即组织人员对水利部2019年以来推送的河湖库地物遥感图斑进行现场复核，对问题不属实的图斑，逐个提供复核情况证明。截至目前，已完成2025年度地物遥感图斑复核工作。

（七）统筹推进河道岸线保护与利用规划实施评估报告编制及岸线利用管理规划报告修编工作

我区对照《河湖岸线保护和利用规划编制规程》（SL/T826-2024）及市级工作部署，已按节点完成我区流域面积50平方公里及以上河道岸线保护与利用规划实施评估报告编制及岸线利用管理规划报告修编工作。

（八）开展农业农村面源污染防治，推进畜禽粪污资源化利用

按照《关于开展黄河流域畜禽粪污资源化利用和污染防治排查整治活动的通知》要求，开展全区专业户以上规模畜禽养殖场（户）“拉网式”排查整治行动，对存在畜禽粪污资源化利用问题和安全隐患的养殖场（户）进行指导并督促整改，现已全部整改完成。印发《周村区畜禽粪污资源化利用和污染防治长效管理工作制度》，持续提高畜禽粪污资源化利用和污染防治水平。2025年分别在南郊、王村镇等多地开展畜禽粪污资源化利用培训会5次，深入基层指导养殖场户畜禽粪污减量、收集、暂存、处理，畜禽粪污综合利用稳定在90%以上。引导种养主体协同发展，推广粪肥还田种养结合典型案例，入户发放《山东省畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》《2021年绿色种养循环农业试点技术指导意见》等资料410余份，积极引导养殖户畜禽粪肥合规就近还田利用，促进种养衔接。

2025年12月15日