周村区水利局2025年第一季度《政府工作报告》

进展成效与后续举措

	序号
	任务目标
	进展成效
	后续举措

	1
	完善农村供水管网，保障农村供水需求；制定周村区农村供水运行管理指导意见。
	制定周村区农村供水运行管理指导意见，一季度完成了2个村村内供水设施改造，铺设供水主管道1.5公里。
	按计划持续保证施工进度和施工安全。




