周村区水利局

关于2022年人大建议办理情况的总结

2022年，区水利局共收到一项人大代表建议，为阚金智、王振波、朱玲玲、王华、崔建华、石立功、姚立华、韩浩、朱素红、国爱玲10位代表提出，提出的是关于南郊镇自来水管网进一步完善的建议。

目前，在周隆路北侧有一条供水管线，一直向东延伸到贾黄村，但因为管道管径小、压力低，不能满足南郊镇需求。近年来，水利局一直谋划实施城乡供水一体化工程，去年9月完成项目立项，项目总投资2.6亿元。项目建设内容：利用现有引黄供水管线，通过在姜萌路张周路东北角新建配水厂1 座，通过铺设供水管线，给南郊镇、北郊镇各村供水；王村镇利用杨古水厂，通过铺设供水管线给王村镇各村供水；改造提升16个社区老旧小区内供水管道及加压设施。

目前，水利局通过积极协调，项目涉及的2个难题已初步解决：一是供水管道穿南郊镇胶济铁路货运专线问题，铁路部门已同意管道穿越方案，并与水利部门签订了代建协议；二是加压水厂占地问题，目前也已办理土地出让手续。项目申请的2600万元政府专项债已到位，一期工程已开工，计划2024年完成全部建设任务。

下一步，水利局将积极加快推进工程建设进度，力争尽早解决南郊镇供水问题。

我局已向各位代表进行答复，各位代表对我局解决思路表示满意。

2022年8月10日