周村区2020年农村危房改造相关

政策措施执行情况

农村危房改造是关系贫困群体切身利益和社会稳定的民生工程，对解决农村困难群众生活居住难题、改善居住条件，具有十分重要的意义。2020年周村区共实施危房改造6户，均在北郊镇，该项目已于2020年4月底全部竣工。现将一年来的危房改造政策执行情况总结如下：

一、工作措施

- 1、高标准推进国标建档立卡贫困户核验工作。国标建档立卡贫困户核验系统涉及我区的贫困户共有174户，其中168户系统显示周村区、6户系统显示经开区。目前，已全部完成核验工作。经查看核验系统信息输入情况，未发现系统反馈问题。

- 2、高度关注贫困户住房有保障问题排查整改工作。2020年3月18日至3月28日，我局组织8个检查组对区扶贫办提供的全区（不含北郊镇）1738户贫困户和即时帮扶户的住房及改厕情况进行排查，共排查出房屋裂纹、漏水、房屋安全性鉴定表未放档案、厕所卫生差等各类问题551条。4月27日至5月11日，我局又组织8个检查组对包含北郊镇在内的2341户贫困户和即时帮扶户住房情况开展排查活动，共排查出各类问题或需核实事项622条。目前，各镇办和周村经济开发区已完成了问题整改。同时，各镇办逐步完善贫困户住房安全动态监管机制，对贫困户住房安全问题即知即改，有力地保障了贫困户住房安全。

3、加强协调，积极推动一般户疑似危房工作。按照《全市高质量打赢脱贫攻坚战评估验收工作手册》要求，积极协调各镇办和周村经济开发区开展一般户疑似危房排查。我局已委托专业机构对排查出的374户一般户疑似危房开展鉴定，鉴定工作已完成。同时，各镇办和周村经济开发区已根据鉴定情况，对一般户住房采取有效措施进行了处理，确保一般户不住在危房中。

二、下一步工作打算

1、加强贫困户住房安全有保障工作问题整改。对省市区等各级检查中发现的问题举一反三，既抓好发现问题的整改复核，又防止出现其他问题，确保问题整改切实落到实处。

2、加强贫困户住房安全动态监管。对于群众反映及各级督导组反馈的贫困户住房问题进行现场复核，及时采取有效措施予以处理，确保脱贫攻坚住房有保障工作取得实效。